Приоритетный проект ***«Развитие водохозяйственного комплекса Республики Дагестан в части защиты от негативного воздействия вод»*** предусматривает снижение негативного воздействия вод на жителей населенных пунктов Бабаюртовского района в количестве 15394 человек и на территорию общей площадью 56,01 тыс. га путем проведения в 2018-2019 гг. работ по капитальному ремонту водооградительных валов по правому берегу р.Терек на участках ПК 20 – ПК 40, ПК 200 – 240 и ПК 695 – ПК 765 в Бабаюртовском районе протяженностью 13,1 км, а также проведения руслорегуляционных и дноуглубительных мероприятий на р. Унсатлен у с. Муни Ботлихского района Республики Дагестан протяженностью1,5 км.

Бюджет проекта в 2018 году – 102,07 млн рублей, в том числе средства: из федерального бюджета – 97,92 млн рублей; из республиканского бюджета– 4,15 млн рублей.

Приоритетный проект, включает в себя следующие мероприятия:

1. Капитальный ремонт защитных водооградительных валов по правому берегу р. Терек ПК 200 - ПК 240, Бабаюртовский район Республики Дагестан;

2. Капитальный ремонт защитных водооградительных валов по правому берегу р. Терек ПК 20 - ПК 40, Бабаюртовский район Республики Дагестан;

3. Капитальный ремонт защитных водооградительных валов по правому берегу р. Терек ПК 695 - ПК 765, Бабаюртовский район Республики Дагестан;

4. Руслорегуляционные и дноуглубительные мероприятия на р. Унсатлен у с. Муни Ботлихского района Республики Дагестан.

Основные мероприятия проекта начинаются в июле 2018 года.

По объекту «Капитальный ремонт защитных водооградительных валов по правому берегу р. Терек ПК 200 - ПК 240, Бабаюртовский район Республики Дагестан» на официальном сайте http://zakupki.gov.ru/ размещен электронный аукцион на проведение работ, проведена процедура определения победителя. В настоящий момент находится на стадии заключения контракта.

По объекту «Капитальный ремонт защитных водооградительных валов по правому берегу р. Терек ПК 20 - ПК 40, Бабаюртовский район Республики Дагестан» на официальном сайте http://zakupki.gov.ru/ размещен электронный аукцион на проведение работ, проведена процедура определения победителя. В настоящий момент находится на стадии заключения контракта.

По объекту «Капитальный ремонт защитных водооградительных валов по правому берегу р. Терек ПК 695 - ПК 765, Бабаюртовский район Республики Дагестан» на официальном сайте http://zakupki.gov.ru/ размещен электронный аукцион на проведение работ, проведена процедура определения победителя. В настоящий момент находится на стадии заключения контракта.